Junior Entreprise
Symfony2

# Découpage tâches
## 1/ Partie étudiant / 17 – 27 mai
création BDD - Entités
création layouts
création routes
création tableaux affichage + requêtes
création formulaires + requêtes

## 2/ Session / 27 – 31 mai
fin partie éudiant
création des sessions

## 3/ Partie gestion / 1er – 11 juin
création routes
création tableaux affichage + requêtes
création formulaires + requêtes

## 4/ Rapports / 11 – 13 juin

→ soutenance : 14 juin

# A IMPLEMENTER
## 1/ Règles de gestion
- un frais ne peut avoir une date d'achat ultérieure à sa note de frais
- aucune date ne peut être ultérieure à la date du jour
- dashboard → frais récent = afficher frais non présents dans un RF et/ou postérieurs à telle date
- création de RF pour un mois donné imporssible tant que mois pas terminé
- GestionEditEtudiant : indiquer quand n° etudiant déjà pris

## 2/ Améliorations
- Etudiant : page demander un acompte > choisissez l'étude (puis path newAcompte)
- Possibilité rechercher les études suivant leur état
- Possibilité rechercher les frais suivant leur état